## Slide 1: 2D 게임 프로그래밍 3차 발표
2015182042 최현욱

## Slide 2: 개발 진척도
내용 | 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
모델링 | 플레이어 캐릭터 1종 일반 몬스터 2종(근접/원거리) 보스 몬스터 1종 | 플레이어 캐릭터 : 완료 일반/보스 몬스터 : AI제외 구현 완료 | 80%
캐릭터 컨트롤러 | 키보드를 이용 – 이동, 점프 마우스를 이용 – 공격, 대쉬 | 키보드를 이용한 조작 : 완료 마우스를 이용한 조작 : 완료 | 100%
게임 코어 기능 | 캐릭터, 몬스터, 지형의 충돌체크 모든 몬스터 처치 전까지 맵 이동불가 | 충돌체크 : 구현 못 함 맵 이동 : 완료 | 50%
스테이지 | 일반 스테이지 1~2개 보스 스테이지 | 스테이지 구분 : 완료 스테이지별 특색이 미비함. 발판 같은 지형의 추가가 필요함. | 60 %
사운드 | 일반 스테이지와 보스 스테이지 BGM 캐릭터 애니메이션 사운드 | .wav파일 수집 : 완료 사운드 출력 : 차후 진행 | 90%
애니메이션 | 캐릭터 – 이동, 점프, 공격 일반 몬스터 – 이동, 공격 보스 몬스터 – 패턴에 대응되는 애니메이션 | 캐릭터 : 완료 일반 몬스터 : 완료 보스 몬스터 : 완료 | 100%

## Slide 3: Commit 통계
주차 | COMMIT 횟수
1주차(9/30 ~ 10/6) | 0회
2주차(10/7 ~ 10/13) | 0회
3주차(10/14 ~ 10/20) | 0회
4주차(10/21 ~ 10/27) | 3회
5주차(10/28 ~ 11/3) | 3회
6주차 (11/4 ~ 11/10) | 9회
7주차(11/11 ~ 11/17) | 0회
8주차(11/18 ~ 11/24) | 3회
TOTAL | 19회